ACCIOS CORE

Technology Partner

PLATAFORMA DIGITAL

Lina Tour × Royal Caribbean

Entendamos el proyecto antes de hablar de números

Preparado para: Lina Tour

Ciudad de Panamá — 2026

01 — EL PUNTO DE PARTIDA

Lina Tour tiene una oportunidad real.
Y un proceso que la frena.

Usted tiene la concesión de Royal Caribbean en Panamá — eso es un activo valioso. Pero hoy, operar esa concesión depende de procesos manuales, datos en múltiples lugares, y ninguna visibilidad real del negocio en tiempo real.

¿Cómo funciona el negocio hoy?

Cuando un cliente quiere un crucero Royal Caribbean, su equipo probablemente hace algo así:

- Entra al sistema de Royal Caribbean (Cruising Power) — una plataforma que no fue diseñada para el día a día de una agencia

- Busca disponibilidad y precios navegando un sistema externo

- Copia o anota esa información manualmente

- La pasa a su sistema interno (Umbrella) o a una hoja de cálculo

- Genera la cotización en otro programa

- Hace seguimiento de cada reserva por separado, sin consolidación

- Al final del mes, arma el resumen de ventas y comisiones a mano

|  | Todo ese proceso manual es lento, propenso a errores y le impide tomar decisiones con información real. No porque su equipo no sea capaz — sino porque no tienen las herramientas adecuadas. |
| --- | --- |

| Problema actual | Lo que le cuesta |
| --- | --- |
| Ingreso manual de datos | Horas de trabajo que podrían dedicarse a vender |
| Información dispersa | Decisiones lentas, sin visibilidad real del negocio |
| Sin KPIs en tiempo real | No sabe si está creciendo o estancado hasta que es tarde |
| Comisiones sin seguimiento | Riesgo de cobrar menos de lo que Royal Caribbean le debe |
| Sin historial centralizado | Cada consulta requiere buscar en múltiples sistemas |

02 — LO QUE ROYAL CARIBBEAN REALMENTE PIDE

Antes de hablar de soluciones,
necesitamos que entiendan esto.

Muchas agencias no saben exactamente cómo funciona el acceso a los sistemas de Royal Caribbean. Esta sección existe para que Lina Tour entienda la realidad del proceso antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué es la API de Royal Caribbean?

Una API es, en términos simples, un canal de comunicación seguro entre dos sistemas informáticos. En este caso, entre la plataforma de Lina Tour y los servidores de Royal Caribbean.

|  | Piénselo como un acceso directo al almacén de Royal Caribbean: disponibilidad de cabinas, precios, itinerarios, estados de reservas — todo en tiempo real, sin tener que entrar manualmente a su portal. |
| --- | --- |

¿Cómo obtiene acceso una agencia a esa API?

Aquí está la parte que pocas agencias conocen: Royal Caribbean NO le da acceso directo a cualquiera que lo pida. Para conectarse a sus sistemas, exige un proceso formal que tiene dos caminos posibles:

CAMINO A — Usar un intermediario certificado por Royal Caribbean

Royal Caribbean tiene un grupo selecto de empresas tecnológicas que ya pasaron su proceso de certificación y están autorizadas para revender acceso a su API. Entre ellas está TravelTek, IST, Audacious y Aquotic. ¿Qué significa esto para Lina Tour? Que puede contratar a una de esas empresas, pagar su membresía, y a través de ellas conectar su plataforma a Royal Caribbean sin pasar por el proceso de certificación directa. Lo que Lina Tour pagaría directamente a TravelTek (u otro intermediario): • Costo de setup/onboarding: $2,000 – $8,000 USD (pago único) • Suscripción mensual: $500 – $2,500 USD/mes (en función del plan y volumen) Importante: Lina Tour negocia y contrata directamente con TravelTek. Ese es un costo separado del proyecto de plataforma con Accios Core.

CAMINO B — Certificación directa con Royal Caribbean

Royal Caribbean también ofrece a las agencias certificar a su propio desarrollador tecnológico de forma directa. El proceso inicia con un correo a apisupport@rccl.com, donde Royal Caribbean evalúa al desarrollador, establece los requisitos técnicos y, si los cumple, otorga acceso directo a la API. El correo de Edgar Torres Ramirez (IT de Royal Caribbean) a Manuel Guevara confirmó que este camino está disponible para Lina Tour. Los pasos son: (1) Certificación del desarrollador, (2) Integración, (3) Pruebas. ¿Qué implica para Lina Tour? • Sin costo mensual de intermediario una vez certificados • Conexión directa y permanente entre la plataforma y RC • Proceso de certificación estimado: 6 a 10 semanas • Accios Core gestiona todo el proceso técnico de certificación en nombre de Lina Tour

Comparativa de los dos caminos

|  | Camino A — TravelTek | Camino B — Directo RC |
| --- | --- | --- |
| Velocidad de inicio | 2–4 semanas | 6–10 semanas |
| Costo adicional mensual | $500–$2,500/mes (Lina Tour paga a TravelTek) | Sin costo mensual de intermediario |
| Costo de setup | $2,000–$8,000 (pago a TravelTek) | Sin costo adicional |
| Dependencia de terceros | Sí — depende de TravelTek | No — conexión directa RC |
| Control a largo plazo | Limitado | Total |
| Quién negocia con el intermediario | Lina Tour directamente | No aplica |

03 — LA SOLUCIÓN

Una plataforma propia que centraliza
toda la operación de Lina Tour.

Una vez resuelta la conexión con Royal Caribbean, Accios Core construye la plataforma que Lina Tour necesita para dejar atrás los procesos manuales y operar con visibilidad real.

¿Qué incluye la plataforma?

📊 Panel de KPIs De un vistazo: ventas del mes, reservas activas, comisiones pendientes. Todo en una pantalla.

🚢 Catálogo de Cruceros RC Consulta itinerarios, cabinas y disponibilidad de RC desde su propia plataforma — sin entrar a Cruising Power.

💰 Gestión de Comisiones El sistema registra y calcula cuánto le corresponde por cada reserva. Nunca más pierda un cobro.

📁 Módulo Financiero Ventas, pagos, saldos por cliente — todo ordenado y accesible sin abrir otra aplicación.

📄 Reportes Exportables Genera reportes en PDF o Excel con un clic. Para reuniones, auditorías o su propio análisis.

👥 Usuarios y Roles Cada persona en su equipo tiene el acceso que le corresponde según su función.

04 — TIEMPOS DEL PROYECTO

¿Cuándo estaría lista la plataforma?

El desarrollo de la plataforma toma 9 semanas. La conexión con Royal Caribbean corre en paralelo desde el día 1 — no espera a que el desarrollo termine.

Fases del desarrollo — 9 semanas

| Fase | Duración | ¿Qué se construye? |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 1 sem | Descubrimiento — entendemos su operación, flujos y requerimientos específicos. |
| Fase 2 | 3 sem | Core — Panel de KPIs, módulo financiero, gestión de usuarios. |
| Fase 3 | 3 sem | Comisiones y reportes — motor de cálculo, exportables, historial de ventas. |
| Fase 4 | 2 sem | Integración y producción — conexión con RC, pruebas finales, lanzamiento. |

Tiempo total según el camino elegido

| Camino A — Vía TravelTek | Camino B — Certificación directa RC |
| --- | --- |
| ~11 semanas Desarrollo 9 sem + Onboarding TravelTek 2-4 sem (paralelo) Costo adicional mensual a TravelTek: $500–$2,500/mes | ~15–19 semanas Desarrollo 9 sem + Certificación RC 6-10 sem (paralelo desde día 1) Sin costo mensual de intermediario |

|  | El desarrollo arranca desde el día 1 independientemente del camino elegido. No se espera a que la conexión esté lista para comenzar a construir. |
| --- | --- |

05 — LA INVERSIÓN

Cuatro escenarios.
Uno para cada realidad.

La plataforma en sí tiene el mismo alcance en todos los escenarios. Lo que cambia es la forma de pago con Accios Core y el camino elegido para conectarse con Royal Caribbean.

|  | Nota antes de los números: los costos de TravelTek (Caminos A) son pagos directos de Lina Tour a TravelTek. No pasan por Accios Core ni están incluidos en ninguno de los precios de abajo. |
| --- | --- |

ESCENARIO 1 — Licencia de Software + Conexión vía TravelTek

¿Para quién es? Para Lina Tour que prefiere pagar el desarrollo completo y tener la plataforma como activo propio desde el inicio, usando TravelTek como puente de conexión a RC. Lo que Lina Tour le paga a Accios Core: • Desarrollo de la plataforma (pago único): $22,000 • Mantenimiento mensual Accios Core: $850/mes • Condiciones de pago: 50% al inicio / 50% al entregar Lo que Lina Tour le paga directamente a TravelTek (aparte): • Setup/onboarding TravelTek: $2,000 – $8,000 (pago único) • Suscripción mensual TravelTek: $500 – $2,500/mes Tiempo estimado de entrega: ~11 semanas

ESCENARIO 2 — Socio Tecnológico + Conexión vía TravelTek ★

¿Para quién es? Para Lina Tour que prefiere arrancar con menor inversión inicial. Accios Core no cobra el total del desarrollo por adelantado — en cambio, acompaña el negocio a largo plazo. Lo que Lina Tour le paga a Accios Core: • Entrada inicial (pago único): $6,000 • Mensual fijo: $700/mes • Variable sobre comisiones RC recibidas: 3% • Contrato mínimo: 24 meses Lo que Lina Tour le paga directamente a TravelTek (aparte): • Setup/onboarding TravelTek: $2,000 – $8,000 (pago único) • Suscripción mensual TravelTek: $500 – $2,500/mes Ejemplo: Si RC le paga $7,000 en comisiones ese mes: Pago a Accios Core: $700 fijo + $210 (3%) = $910/mes Lina Tour retiene: $6,090 — más lo que decida pagar a TravelTek ese mes Tiempo estimado de entrega: ~11 semanas

ESCENARIO 3 — Licencia de Software + Certificación Directa con Royal Caribbean

¿Para quién es? Para Lina Tour que paga el desarrollo completo y quiere la mayor autonomía posible — sin ningún intermediario mensual entre la plataforma y Royal Caribbean. Lo que Lina Tour le paga a Accios Core: • Desarrollo de la plataforma (pago único): $22,000 • Gestión del proceso de certificación RCI: $3,500 (pago único) • Mantenimiento mensual Accios Core: $850/mes • TOTAL INICIAL: $25,500 • Condiciones de pago: 50% al inicio / 50% al entregar Sin costo mensual a ningún intermediario. Conexión directa con RC. Tiempo estimado de entrega: ~15–19 semanas

ESCENARIO 4 — Socio Tecnológico + Certificación Directa RC ★ MÁXIMO POTENCIAL

¿Para quién es? Para Lina Tour que quiere la menor barrera de entrada y la mayor independencia a largo plazo. Accios Core asume la certificación directa con Royal Caribbean y acompaña el negocio como socio. Lo que Lina Tour le paga a Accios Core: • Entrada inicial (pago único): $6,000 • Mensual fijo: $700/mes • Variable sobre comisiones RC recibidas: 3% • Contrato mínimo: 24 meses Sin costo mensual a ningún intermediario. Conexión directa con RC. Ventaja frente al Escenario 2: En 24 meses, Lina Tour ahorra entre $12,000 y $60,000 en suscripciones a TravelTek. Eso es dinero que se queda en la agencia — no va a un tercero. Tiempo estimado de entrega: ~15–19 semanas

06 — COMPARATIVA DE ESCENARIOS

Todo de un vistazo

|  | E1 Licencia + TravelTek | E2 ★ Socio Tec. + TravelTek | E3 Licencia + Directo RC | E4 ★ Socio Tec. + Directo RC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada inicial (Accios Core) | $22,000 | $6,000 | $25,500 | $6,000 |
| Mensual Accios Core | $850/mes | $700 + 3% | $850/mes | $700 + 3% |
| Setup TravelTek (Lina Tour paga directo) | $2,000–$8,000 | $2,000–$8,000 | No aplica | No aplica |
| Suscripción TravelTek mensual (Lina Tour paga directo) | $500–$2,500/mes | $500–$2,500/mes | No aplica | No aplica |
| Tiempo de entrega | ~11 semanas | ~11 semanas | ~15–19 semanas | ~15–19 semanas |
| Costo fijo mensual total (estimado mínimo) | $1,350–$3,350/mes | $1,200–$3,200/mes + 3% | $850/mes | $700/mes + 3% |
| Autonomía técnica a largo plazo | Media | Media | Alta | Alta |

|  | Los costos de TravelTek en los Escenarios 1 y 2 son pagos directos de Lina Tour a TravelTek — no están incluidos en los precios de Accios Core. Se muestran aquí para que el costo total sea transparente. |
| --- | --- |

07 — ¿CUÁNTO REPRESENTA EL 3%?

El modelo Socio Tecnológico en números reales

Para los Escenarios 2 y 4, el 3% sobre comisiones es la pieza más importante de entender. Aquí lo traducimos a números concretos basados en rangos reales del mercado.

Las agencias con concesión de Royal Caribbean reciben comisiones que van del 10% al 12% sobre el valor de cada reserva. Con eso como base, estos son los rangos realistas para una agencia del perfil de Lina Tour:

| Comisiones RC/mes | Fijo Accios Core | 3% variable | Total a Accios Core | Lina Tour retiene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $3,000 (inicio conservador) | $700 | $90 | $790 | $2,210 |
| $5,000 | $700 | $150 | $850 | $4,150 |
| $7,000 (escenario realista) | $700 | $210 | $910 | $6,090 |
| $10,000 | $700 | $300 | $1,000 | $9,000 |
| $15,000 (escenario optimista) | $700 | $450 | $1,150 | $13,850 |
| $20,000 | $700 | $600 | $1,300 | $18,700 |

|  | En el Escenario 4 (Socio Tec + Directo RC), Lina Tour retiene ese mismo porcentaje sin restar costos de TravelTek. En el Escenario 2 (con TravelTek), el costo mensual de TravelTek ($500–$2,500) también sale de las comisiones recibidas. |
| --- | --- |

09 — LA OPORTUNIDAD QUE SE ABRE

Lina Tour no solo compra una plataforma.
Puede entrar a un negocio nuevo.

Esta sección existe porque queremos que Lina Tour vea el panorama completo — no solo lo que resuelven hoy, sino lo que pueden construir mañana.

El punto de partida: la certificación con Royal Caribbean

En los Escenarios 3 y 4, Accios Core obtiene la certificación directa como desarrollador autorizado ante Royal Caribbean Internacional. Eso significa que nuestra infraestructura técnica queda habilitada para conectarse a la API de Royal Caribbean de forma permanente.

|  | Una certificación directa con Royal Caribbean no es solo un permiso técnico. Es una posición de mercado. TravelTek, IST, Audacious y Aquotic existen porque tienen exactamente eso — y cobran entre $500 y $2,500 al mes por dárselo a otros. |
| --- | --- |

¿Qué tiene que ver Lina Tour con esto?

Lina Tour es el cliente que hace posible que Accios Core obtenga esa certificación. Y por ser los primeros, tienen la oportunidad de ser algo más que clientes: pueden ser el socio comercial que lleva esa solución a otras agencias del mercado panameño y latinoamericano.

La idea es simple: hay decenas de agencias de viajes en Panamá y LATAM que hoy pagan $500–$2,500 al mes a intermediarios extranjeros para acceder a los cruceros de Royal Caribbean. Muchas otras directamente no tienen acceso. Lina Tour puede cambiar eso — con respaldo tecnológico de Accios Core.

ROYAL CARIBBEAN — API Certificada

▼

ACCIOS CORE — Infraestructura Certificada (capa técnica)

▼ ▼ ▼

LINA TOUR (Cliente inicial + Socio comercial); AGENCIA B (referida por Lina Tour); AGENCIA C (referida por Lina Tour).

¿Cómo funciona exactamente?

Cada agencia nueva que quiera acceder a la API de Royal Caribbean puede hacerlo a través de la infraestructura de Accios Core — sin pasar por el proceso de certificación directa con RC ni por TravelTek. Accios Core les provee la conexión; Lina Tour las refiere y gana por ello.

| Concepto | Lo que paga la agencia nueva | Accios Core recibe | Lina Tour recibe |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding / setup (pago único por agencia) | $2,500 | $1,750 (70%) | $750 (30%) |
| Acceso mensual a infraestructura RC | $400/mes | $280/mes (70%) | $120/mes (30%) |
| Soporte y mantenimiento mensual | Incluido en mensualidad | — | — |

Proyección: ¿cuánto puede generar esto?

Estimando un crecimiento conservador de la red en 24 meses, comenzando desde la activación de Lina Tour:

| Escenario de red | Agencias activas | Onboardings | Mensualidades (24m avg) | Ingreso Lina Tour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 3 agencias | $2,250 | $5,760 | ~$8,010 |
| Realista | 6 agencias | $4,500 | $11,520 | ~$16,020 |
| Optimista | 12 agencias | $9,000 | $23,040 | ~$32,040 |

Esos ingresos son adicionales al negocio principal de Lina Tour — no reemplazan ni afectan sus comisiones de Royal Caribbean.

Las reglas del juego — claro desde el inicio

|  | Esta sección es importante. La oportunidad es real, pero para que funcione bien para todos, hay condiciones que deben quedar claras y formalizadas en el contrato. |
| --- | --- |

| Condición | ¿Qué significa en la práctica? |
| --- | --- |
| La certificación es de Accios Core | Accios Core obtiene y mantiene la certificación ante Royal Caribbean. Lina Tour es el cliente que la habilitó, pero no es propietaria del acceso técnico. Si el contrato con Lina Tour termina, la certificación permanece con Accios Core. |
| Cada agencia firma con Accios Core | Lina Tour hace la introducción comercial. Pero el contrato de plataforma y el acceso API los firma directamente la agencia nueva con Accios Core. Lina Tour no es parte de esa relación técnica. |
| El % aplica solo a referidos de Lina Tour | Si Accios Core consigue agencias por su propio canal (marketing, alianzas, etc.), Lina Tour no participa en esos ingresos. El 30% es exclusivo para agencias que Lina Tour traiga activamente. |
| El ingreso se activa con el contrato firmado | Lina Tour recibe su parte desde el momento en que la agencia referida firma y paga. No hay ingresos por prospectos — solo por clientes activos. |
| Exclusividad comercial en Panamá: 18 meses | Lina Tour tiene exclusividad como socio comercial referidor en Panamá durante los primeros 18 meses desde la activación. Después de ese período, Accios Core queda libre de expandir la red directamente sin obligación de compartir ingresos. |
| El ingreso mensual se detiene si la agencia cancela | Si una agencia referida por Lina Tour termina su contrato con Accios Core, el ingreso mensual de Lina Tour por esa agencia se detiene en la misma fecha. |

Lo que Lina Tour obtiene al elegir el Escenario 4 ✓ Su propia plataforma de gestión conectada a Royal Caribbean ✓ Sin pagar mensualidades a TravelTek ni a ningún intermediario ✓ Una fuente de ingresos pasivos por agencias referidas ✓ Exclusividad comercial en Panamá por 18 meses como primer socio

10 — PRÓXIMOS PASOS

¿Cómo arrancamos?

El proceso es simple y claro, sin importar el escenario que elija.

| 01 | Elegir el escenario Lina Tour decide el modelo de pago y el camino de conexión RC. Si elige los Escenarios 3 o 4, también activa la oportunidad de la red de agencias. |
| --- | --- |
| 02 | Firma del contrato Formalizamos el acuerdo con todas las condiciones por escrito, incluyendo las reglas del modelo de referidos si aplica. |
| 03 | Pago inicial Para Licencia: 50% al iniciar. Para Socio Tecnológico: la entrada acordada. |
| 04 | Arranca el desarrollo Accios Core inicia la Fase 1 esa misma semana. |
| 05 | Gestión de conexión RC en paralelo Iniciamos el proceso de conexión con RC (TravelTek o certificación directa según lo elegido). |
| 06 | Entrega y activación Al completar la plataforma se realiza el pago restante. Si se eligió certificación directa, se activa también la posibilidad de incorporar agencias referidas. |

|  | Accios Core construye plataformas digitales para negocios reales en Panamá. Conocemos el mercado, hablamos el idioma del negocio, y nos alineamos con su éxito — especialmente en el modelo Socio Tecnológico, donde ganamos cuando usted gana. |
| --- | --- |

Accios Core

Ciudad de Panamá — 2026

Documento confidencial preparado exclusivamente para Lina Tour